PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 4 · Sprint Review

Demostración de lo construido, resultado de cada historia, evidencia de pruebas y reporte al profesor

| Ítem del listado | Para los sprints · Review |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.1 (preparado antes del cierre) · 27-09-2026 |
| Estado | Se completa en el cierre del sprint, el domingo 8 de noviembre (congelamiento del desarrollo). Los campos entre corchetes se llenan ese día. |
| Se basa en | Pilar 3 v1.7 §5 (demostración por dueño) · Pilar 4 v1.6 §6 y §7 · Pilar 1 v1.7 §7 (criterios) · replanificación del 25-09 |

# 1. Datos de la revisión

| Fecha | domingo 8 de noviembre (congelamiento del desarrollo) · dentro del cierre de 90 minutos |
| --- | --- |
| Participantes | Bryan Bacchi · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Formato | Cada dueño muestra lo suyo funcionando en cinco minutos (Pilar 3 §5), sobre el sistema levantado con un comando. |
| Objetivo del sprint | Que el administrador opere el sistema y que las pruebas de extremo a extremo y de las reglas pasen sobre el sistema levantado, para congelar el desarrollo el 8 de noviembre. |
| ¿Se cumplió? | [Sí / En parte / No] · [por qué] |

# 2. Guion de la demostración

Es la prueba manual guionada del sprint: recorre CA7, CA8 de principio a fin.

- CA7. Como administrador, listar usuarios y consultar las tutorías.

- Desactivar un usuario e intentar iniciar sesión con él: se rechaza. Ejecutar el comando de sincronización y mostrar que ya no aparece en la búsqueda.

- Retirar una evaluación y mostrar que la reputación del tutor cambia.

- CA8. Mostrar que todo lo anterior ocurrió a través del puerto 8080 y que ningún servicio publica otro puerto.

- Ejecutar las pruebas de extremo a extremo (HU-34) y la medición de 500 usuarios: la búsqueda responde en menos de 2 segundos.

- Recorrer el MVP completo sin intervención manual, salvo el comando del programador.

# 3. Resultado por historia

| ID | Historia | Dueño | Horas | ¿Lista? | Evidencia (PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Administración de usuarios (Identidad) | Bryan | 6 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-33 | Panel de administración | Francisco | 19 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-34 | Pruebas de extremo a extremo | Bryan | 8 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-36 | Pruebas de Tutorías y corrección de errores | Damaris | 10 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-35 | Sistema visual y revisión en teléfono | Damaris | 8 h | [Sí / No] | [completar] |

# 4. Números del sprint

| Medida | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Horas comprometidas | 51 h | Sprint backlog |
| Horas terminadas (Listo) | [completar] | S4_2, fila «Horas terminadas» |
| % terminado | [completar] (umbral: 80 %) | Si queda bajo el umbral, se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint siguiente |
| Horas trabajadas declaradas | [completar] | S4_2, hoja Capacidad |
| Impedimentos abiertos al cierre | [completar] | S4_4, hoja Resumen |

# 5. Evidencia de pruebas

| Prueba | Resultado | Enlace o captura |
| --- | --- | --- |
| Integración continua en develop (estilo, pruebas, levantar) | [verde / rojo] | [enlace a la ejecución] |
| Guion de la demostración | [completar] | [captura o video] |
| Pruebas de extremo a extremo (HU-34) | [completar] | [enlace] |
| Búsqueda con 500 usuarios | [completar] s | [captura] |
| Cobertura de Tutorías | [completar] % | [enlace] |

# 6. Reporte al profesor

Qué está funcionando, qué se recortó y por qué, y qué decisiones necesitan su visto bueno (Pilar 3 §5). Va por correo, a través del líder.

- Qué funciona al congelar el desarrollo, con la etiqueta v1.0.

- Qué se recortó en todo el proyecto y por qué.

- Plan de las semanas 14 y 15: ensayo, informe final y presentación.

| Enviado el | [completar] |
| --- | --- |
| Respuesta del profesor | [completar] |

# 7. Cambios al product backlog

| Cambio | Por qué | Quién lo decidió |
| --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |

# 8. Decisiones registradas

Lo que se decide en la reunión queda escrito antes de terminarla (acuerdo A7).

| Decisión | Justificación |
| --- | --- |
| [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] |