PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 3 · Sprint Review

Demostración de lo construido, resultado de cada historia, evidencia de pruebas y reporte al profesor

| Ítem del listado | Para los sprints · Review |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.1 (preparado antes del cierre) · 27-09-2026 |
| Estado | Se completa en el cierre del sprint, el domingo 1 de noviembre (feriado). Los campos entre corchetes se llenan ese día. |
| Se basa en | Pilar 3 v1.7 §5 (demostración por dueño) · Pilar 4 v1.6 §6 y §7 · Pilar 1 v1.7 §7 (criterios) · replanificación del 25-09 |

# 1. Datos de la revisión

| Fecha | domingo 1 de noviembre (feriado) · dentro del cierre de 90 minutos |
| --- | --- |
| Participantes | Bryan Bacchi · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Formato | Cada dueño muestra lo suyo funcionando en cinco minutos (Pilar 3 §5), sobre el sistema levantado con un comando. |
| Objetivo del sprint | Que un estudiante encuentre un tutor, lo solicite y el tutor confirme con aviso por correo; y que se pueda pagar, cancelar y evaluar, con el programador cerrando las reservas sin intervención. |
| ¿Se cumplió? | [Sí / En parte / No] · [por qué] |

# 2. Guion de la demostración

Es la prueba manual guionada del sprint: recorre CA3, CA4, CA5, CA6, CA9 de principio a fin.

- CA3. Con un segundo usuario, buscar la asignatura del tutor: aparece con su carrera, sede, tarifa y reputación, sin su correo.

- Abrir el perfil del tutor y solicitar una tutoría sobre un bloque libre, con una nota.

- Mostrar en la bandeja el aviso de nueva solicitud al tutor.

- CA4. Crear otra solicitud sobre el mismo bloque con un tercer usuario.

- Como tutor, confirmar la primera indicando modalidad y lugar o enlace; intentar confirmar sin modalidad: se rechaza.

- Mostrar que el bloque ya no se ofrece, que la otra solicitud quedó rechazada y los avisos de confirmación y rechazo en la bandeja.

- CA5. Con una tarifa mayor que cero, pagar la reserva confirmada: simular un fallo y reintentar hasta que quede pagada.

- Mostrar el estado del pago en el detalle de la reserva.

- CA6. Ejecutar a mano el comando del programador (o esperar el ciclo de cinco minutos) después de la hora de término: la reserva pasa a REALIZADA.

- Como solicitante, abrir el historial y evaluar al tutor con nota y comentario.

- Mostrar la reputación actualizada en el perfil del tutor y la fila de ejecucion_tarea.

- CA9. Cancelar una reserva confirmada y pagada antes de su inicio.

- Mostrar que el bloque vuelve a estar libre y que el pago quedó reembolsado.

# 3. Resultado por historia

| ID | Historia | Dueño | Horas | ¿Lista? | Evidencia (PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-37 | Contenedor programador | Bryan | 3 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | Damaris | 10 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | Francisco | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | Damaris | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) | Bryan | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | Damaris | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | Damaris | 6 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-25 | Evaluación y reputación | Francisco | 14 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | Francisco | 8 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | Bryan | 4 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | Bryan | 6 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | Bryan | 4 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | Francisco | 6 h | [Sí / No] | [completar] |

# 4. Números del sprint

| Medida | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Horas comprometidas | 109 h | Sprint backlog |
| Horas terminadas (Listo) | [completar] | S3_2, fila «Horas terminadas» |
| % terminado | [completar] (umbral: 80 %) | Si queda bajo el umbral, se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint siguiente |
| Horas trabajadas declaradas | [completar] | S3_2, hoja Capacidad |
| Impedimentos abiertos al cierre | [completar] | S3_4, hoja Resumen |

# 5. Evidencia de pruebas

| Prueba | Resultado | Enlace o captura |
| --- | --- | --- |
| Integración continua en develop (estilo, pruebas, levantar) | [verde / rojo] | [enlace a la ejecución] |
| Guion de la demostración | [completar] | [captura o video] |
| Recorrido completo ensayado a mano | [completar] | [captura o video] |

# 6. Reporte al profesor

Qué está funcionando, qué se recortó y por qué, y qué decisiones necesitan su visto bueno (Pilar 3 §5). Va por correo, a través del líder.

- Qué está funcionando: el flujo completo de agendamiento, pago, cancelación y evaluación.

- Qué escalón de recorte se aplicó, si alguno, y por qué.

- Decisiones que necesiten visto bueno antes del congelamiento del 8-nov.

| Enviado el | [completar] |
| --- | --- |
| Respuesta del profesor | [completar] |

# 7. Cambios al product backlog

| Cambio | Por qué | Quién lo decidió |
| --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |

# 8. Decisiones registradas

Lo que se decide en la reunión queda escrito antes de terminarla (acuerdo A7).

| Decisión | Justificación |
| --- | --- |
| [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] |