PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Mapa de Actores

Quiénes usan la plataforma, quiénes influyen en el proyecto y cómo se gestiona la relación con cada uno

| Ítem del listado | 4 · Mapa de Actores |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Vigente. La ubicación de cada actor en la matriz es una valoración del equipo y se revisa al cierre de cada sprint. |
| Se basa en | Pilar 1 v1.7 §2 y §5 · Pilar 3 v1.7 §10 · instructivo del Capstone · anexo A del Pilar 5 |

# 1. Actores por cercanía al producto

El mapa ubica a cada actor según su distancia al producto. En el centro están quienes usan la plataforma; en el anillo medio, quienes la construyen y la guían; afuera, la institución y el entorno, que no la usan pero pueden cambiar el rumbo del proyecto.

Figura 1. Mapa de actores en tres anillos.

# 2. Influencia e interés

La matriz cruza cuánto le importa el proyecto a cada actor con cuánto puede cambiarlo. El cuadrante dice cómo se gestiona la relación. La ubicación es una valoración del equipo, no una medición.

Figura 2. Matriz de influencia e interés.

| Cuadrante | Actores | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- |
| Gestionar de cerca | Equipo de desarrollo · Docente guía | Sincronización semanal, cierre de sprint y reporte al profesor en cada cierre. Toda decisión que afecte alcance, arquitectura o plazo se consulta antes de ejecutarla. |
| Mantener satisfechos | Comisión evaluadora · Dirección de carrera · Duoc UC (sistemas institucionales) | Evidencias al día y con los nombres exigidos, repositorio público y README completo. La pregunta del inicio de sesión institucional (AD-14) va en el primer reporte. |
| Mantener informados | Estudiante solicitante · Tutor · Administrador · Comunidad estudiantil | Sus necesidades están escritas como criterios de aceptación y se demuestran en cada cierre con usuarios de prueba. |
| Monitorear | Proveedores y herramientas | Alternativas gratuitas para todo (restricción del Pilar 1) y el supuesto S-09 ya verificado. |

# 3. Detalle de cada actor

| Actor | Tipo | Quién es | Qué necesita o espera | Cómo se gestiona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiante solicitante | Usuario de la plataforma | Estudiante de Duoc UC que necesita apoyo en una asignatura. | Encontrar a alguien que domine la asignatura, poder confiar en él y agendar sin ida y vuelta de mensajes. | Sus necesidades están en CA1 a CA6 y CA9; se validan en cada demostración con usuarios de prueba. |
| Tutor | Usuario de la plataforma | El mismo usuario, habilitado en las asignaturas de su malla que ya cursó (RN-01). | Ofrecer ayuda en lo que domina, con su propio horario y, si quiere, una tarifa. | CA2, CA4 y CA6. RN-01 protege la calidad de la oferta. |
| Administrador | Rol operativo | Responsable de la operación y la moderación. En el MVP lo ejerce el equipo durante la demostración. | Mantener la comunidad sana y el catálogo al día. | CA7 (panel de administración, HU-31 y HU-33). |
| Equipo de desarrollo | Equipo Scrum | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master), Francisco Tejeda y Damaris Iriarte. | Un alcance que quepa en 25 h semanales por persona y un plan que avise temprano cuando algo se atrasa. | Acuerdos A1 a A9, sincronización de los martes, punto de control de los viernes y cierre de sprint. |
| Docente guía | Institución | Marco Antonio Valenzuela Contreras, docente de la sección. | Un proyecto defendible, con avance visible y decisiones justificadas. | Reporte al cierre de cada sprint, por correo y siempre a través del líder (Pilar 3 §10). |
| Comisión evaluadora | Institución | Comisión de la presentación final (Fase 3). | Ver un MVP completo, estable y bien explicado. | Demostración ensayada (HU-32) y evidencias al día en el repositorio. |
| Dirección de carrera | Institución | Revisa periódicamente los repositorios con un script de seguimiento. | Encontrar los archivos donde el instructivo dice que deben estar. | Estructura de carpetas y nombres exigidos, repositorio público y README completo. |
| Duoc UC · sistemas institucionales | Institución | Dueño del correo @duocuc.cl y del inicio de sesión institucional. | Que ninguna aplicación use sus sistemas sin autorización. | Pregunta al profesor en el primer reporte; prueba de correo real antes del 04-10. |
| Comunidad estudiantil | Entorno | Estudiantes de Duoc UC que todavía no usan la plataforma. | Una forma confiable de encontrar ayuda dentro de la institución. | Fuera del alcance del MVP: se usan datos de prueba (Pilar 1 §4). |
| Proveedores y herramientas | Externo | GitHub (repositorio y Actions) y el servidor de correo (Mailpit; SMTP gratuito para S-02). | — | Restricción del Pilar 1: todo debe tener una alternativa gratuita. S-09 verificado (repositorio público). |

Entorno regulatorio La Ley 19.628 y la Ley 21.719 de protección de datos personales no son un actor, pero condicionan el diseño: solo se recolectan los datos necesarios, el correo no se muestra a otros usuarios y durante el desarrollo se usan datos de prueba (RNF-07).

# 4. Cómo se relacionan con la plataforma

| Actor | Qué hace o recibe |
| --- | --- |
| Estudiante solicitante | Busca, solicita, paga (simulado), cancela y evalúa. |
| Tutor | Declara asignaturas y tarifa, publica bloques, confirma o rechaza y construye su reputación. |
| Administrador | Desactiva cuentas, retira evaluaciones, consulta tutorías y mantiene el catálogo. |
| Equipo de desarrollo | Construye, prueba y demuestra el producto; decide el alcance dentro de lo acordado. |
| Docente guía | Aprueba cambios de alcance, arquitectura o plazo; fijó el límite del 8-nov; recibe el reporte de cada cierre. |
| Comisión evaluadora | Evalúa la presentación final a la comisión (30 %). |
| Dirección de carrera | Genera el reporte de seguimiento que reciben los docentes. |
| Duoc UC · sistemas institucionales | Su correo es la base de la verificación (S-02); su autorización decide el inicio de sesión institucional (AD-14). |
| Comunidad estudiantil | Son los usuarios potenciales una vez terminado el MVP. |
| Proveedores y herramientas | Sostienen el trabajo diario y la integración continua sin costo. |