PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 2 · Sprint Review

Demostración de lo construido, resultado de cada historia, evidencia de pruebas y reporte al profesor

| Ítem del listado | Para los sprints · Review |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.1 (preparado antes del cierre) · 27-09-2026 |
| Estado | Se completa en el cierre del sprint, el domingo 18 de octubre. Los campos entre corchetes se llenan ese día. |
| Se basa en | Pilar 3 v1.7 §5 (demostración por dueño) · Pilar 4 v1.6 §6 y §7 · Pilar 1 v1.7 §7 (criterios) · replanificación del 25-09 |

# 1. Datos de la revisión

| Fecha | domingo 18 de octubre · dentro del cierre de 90 minutos |
| --- | --- |
| Participantes | Bryan Bacchi · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Formato | Cada dueño muestra lo suyo funcionando en cinco minutos (Pilar 3 §5), sobre el sistema levantado con un comando. |
| Objetivo del sprint | Que un usuario complete su perfil, declare una asignatura habilitada con su tarifa y publique disponibilidad; y dejar construidos contra contrato la solicitud de tutoría, los avisos por correo y la sincronización de las copias de lectura. |
| ¿Se cumplió? | [Sí / En parte / No] · [por qué] |

# 2. Guion de la demostración

Es la prueba manual guionada del sprint: recorre CA2 de principio a fin.

- CA2. Iniciar sesión y completar el perfil eligiendo carrera y sede de las listas, con un nivel de prueba (por ejemplo, 4).

- Declarar una asignatura de un semestre anterior con su tarifa: se acepta.

- Intentar declarar una del nivel actual o superior: se rechaza e indica el motivo (RN-01).

- Publicar dos bloques futuros; intentar uno solapado y uno en el pasado: se rechazan (RN-02).

- Mostrar el catálogo cargado: las carreras comprometidas y la malla de una de ellas por semestre.

- Si la integración alcanzó: crear una solicitud sobre un bloque y ver el aviso en la bandeja de desarrollo.

# 3. Resultado por historia

| ID | Historia | Dueño | Horas | ¿Lista? | Evidencia (PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 | Bryan | 8 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-10 | Perfil con carrera, nivel y sede | Bryan | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) | Francisco | 14 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-14 | Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) | Damaris | 14 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-15 | Bloques de disponibilidad | Damaris | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-13 | Carga de 3 a 5 carreras | Francisco | 12 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-19 | Sincronización de copias de lectura | Francisco | 10 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-21 | Solicitar una tutoría | Damaris | 8 h | [Sí / No] | [completar] |
| HU-16 | Avisos por correo | Bryan | 10 h | [Sí / No] | [completar] |

# 4. Números del sprint

| Medida | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Horas comprometidas | 100 h | Sprint backlog |
| Horas terminadas (Listo) | [completar] | S2_2, fila «Horas terminadas» |
| % terminado | [completar] (umbral: 90 %) | Si queda bajo el umbral, se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint siguiente |
| Horas trabajadas declaradas | [completar] | S2_2, hoja Capacidad |
| Impedimentos abiertos al cierre | [completar] | S2_4, hoja Resumen |

# 5. Evidencia de pruebas

| Prueba | Resultado | Enlace o captura |
| --- | --- | --- |
| Integración continua en develop (estilo, pruebas, levantar) | [verde / rojo] | [enlace a la ejecución] |
| Guion de la demostración | [completar] | [captura o video] |
| Cobertura de Identidad | [completar] % | [enlace] |

# 6. Reporte al profesor

Qué está funcionando, qué se recortó y por qué, y qué decisiones necesitan su visto bueno (Pilar 3 §5). Va por correo, a través del líder.

- Qué está funcionando: CA2 y el catálogo cargado.

- Si se aplicó el escalón 3 del orden de recorte y por qué.

- Decisiones que necesiten visto bueno.

| Enviado el | [completar] |
| --- | --- |
| Respuesta del profesor | [completar] |

# 7. Cambios al product backlog

| Cambio | Por qué | Quién lo decidió |
| --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |

# 8. Decisiones registradas

Lo que se decide en la reunión queda escrito antes de terminarla (acuerdo A7).

| Decisión | Justificación |
| --- | --- |
| [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] |