PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Análisis del Caso

Qué problema resuelve la plataforma, a quién le sirve y por qué la solución propuesta es la adecuada

| Ítem del listado | 1 · Análisis del Caso |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Vigente. Se revisa si cambia el alcance o el plazo. |
| Se basa en | Idea base del proyecto · Pilar 1 v1.7 (alcance) · Pilar 2 v1.7 (arquitectura) · anexo A del Pilar 5 (riesgos) · replanificación del 25-09 |

# 1. Contexto

Duoc UC organiza cada carrera en una malla por semestres. En cualquier carrera conviven estudiantes que ya aprobaron una asignatura y otros que la están cursando y necesitan reforzarla. Esa cercanía es una oportunidad: quien aprobó hace poco recuerda qué costó y cómo lo resolvió, y habla el mismo idioma del curso.

El proyecto nace de una observación del equipo, registrada en la idea base: muchas veces los estudiantes necesitan apoyo en ciertos ramos, pero no existe una plataforma centralizada para encontrar ayuda académica dentro de la institución. La ayuda entre pares ya ocurre; lo que falta es un lugar donde encontrarla.

# 2. Cómo se busca ayuda hoy

El Pilar 1 describe tres caminos por los que un estudiante encuentra hoy a alguien que lo ayude. Los tres funcionan a veces, y los tres dependen de la suerte o de la red de contactos de cada uno.

| Camino actual | Cómo funciona | Dónde falla |
| --- | --- | --- |
| Grupos de mensajería | Se pregunta en el grupo del curso o de la carrera y alguien responde. | La pregunta se pierde entre otros mensajes, no se sabe si quien responde domina la asignatura y no queda registro de la ayuda. |
| Recomendación de pasillo | Un compañero recomienda a alguien que «es bueno» en el ramo. | Depende de a quién se conoce. La referencia es subjetiva y no se puede comparar con otras. |
| Contactos personales | Se le pide ayuda a un amigo de un curso superior. | Solo sirve a quien ya tiene esa red. Los estudiantes nuevos, o de otra jornada o sede, quedan fuera. |

# 3. El problema

Enunciado del problema (Pilar 1 §1.1) No existe un punto centralizado dentro de la institución donde un estudiante pueda encontrar quién domina una asignatura determinada, verificar su reputación y coordinar un horario. La ayuda existe, pero no se encuentra.

## 3.1 Causas y efectos

El árbol del problema ordena lo que el equipo observa. Las causas son lo que la plataforma puede cambiar; los efectos, lo que se espera dejar de ver.

| Causas | Problema central | Efectos |
| --- | --- | --- |
| - No hay un lugar común donde ofrecer y pedir ayuda por asignatura. - No hay forma de saber si alguien domina una asignatura o si ya la cursó. - Coordinar un horario exige idas y vueltas de mensajes. - La confianza depende de conocer a la persona. | Un estudiante que necesita apoyo en una asignatura no encuentra, dentro de Duoc UC, a un compañero que la domine y con quien pueda agendar una sesión. | - Quien necesita ayuda no la encuentra a tiempo, o no la busca. - Quien podría ayudar no es visible fuera de su círculo. - No queda registro de la ayuda ni de su calidad, así que no mejora. |

# 4. A quién afecta

La plataforma reconoce tres roles (Pilar 1 §2). Estudiante y tutor no son cuentas distintas: un mismo usuario pide ayuda en lo que le cuesta y la ofrece en lo que domina. Esa decisión simplifica el registro y refuerza la idea de una comunidad de pares, en lugar de dos poblaciones separadas. El mapa de actores (documento 4) amplía el análisis a quienes no usan la plataforma pero influyen en el proyecto.

| Rol | Qué necesita | Qué hace en la plataforma |
| --- | --- | --- |
| Estudiante (solicitante) | Encontrar a alguien que domine la asignatura, confiar en él y agendar sin idas y vueltas. | Busca tutores, solicita una tutoría, paga la reserva (simulado), cancela o retira solicitudes y evalúa al tutor. |
| Tutor | Ofrecer ayuda en lo que domina, con su horario y, si quiere, una tarifa. | Declara asignaturas y tarifa, publica disponibilidad, acepta o rechaza solicitudes y construye su reputación. |
| Administrador | Mantener la comunidad sana y el catálogo al día. | Gestiona usuarios y catálogo, retira evaluaciones y revisa la actividad. |

# 5. La solución propuesta

Una plataforma web que centraliza la oferta y la demanda de apoyo académico entre estudiantes de Duoc UC: permite buscar tutores por asignatura, agendar sesiones y evaluar la experiencia, de modo que la reputación de cada tutor sea visible para el resto de la comunidad (objetivo general, Pilar 1 §1.2).

Cada causa del árbol tiene una respuesta concreta en el alcance:

| Causa | Respuesta de la plataforma | Dónde queda |
| --- | --- | --- |
| No hay un lugar común | Catálogo académico por carrera y búsqueda de tutores por asignatura. | RF-04 · RF-06 |
| No se sabe quién domina qué | Solo se ofrece lo que ya se cursó según la malla, y la reputación es visible. | RN-01 · RF-11 |
| Coordinar cuesta | Bloques de disponibilidad, solicitud con nota, confirmación con modalidad y avisos por correo. | RF-05 · RF-07 · RF-09 |
| La confianza depende de conocerse | Cuenta con correo institucional verificado y evaluaciones después de cada sesión realizada. | RF-01 · RN-08 · RN-06 |
| No queda registro | Historial de tutorías y evaluaciones. | RF-10 · RF-11 |

## 5.1 Qué incluye el MVP

El Must del Pilar 1 tiene trece requisitos funcionales. Sin cualquiera de ellos el producto no cumple su propósito:

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-01 | Registro con correo institucional, verificación del correo, inicio y cierre de sesión. |
| RF-02 | Perfil con carrera y sede elegidas de las listas del catálogo, y nivel declarado por el usuario. |
| RF-03 | Declaración de las asignaturas que el usuario ofrece, con su tarifa, según RN-01. |
| RF-04 | Catálogo académico: carreras, mallas, semestres y asignaturas, con carga de 3 a 5 carreras desde CSV. |
| RF-05 | Publicación y gestión de bloques de disponibilidad del tutor. |
| RF-06 | Búsqueda y filtrado de tutores por asignatura. |
| RF-07 | Solicitud con nota opcional; confirmación con modalidad y lugar o enlace, o rechazo; bloqueo del horario. |
| RF-08 | Cancelación de una reserva confirmada y retiro de una solicitud pendiente. |
| RF-09 | Aviso por correo al tutor ante una solicitud y al estudiante ante la confirmación o el rechazo. |
| RF-10 | Historial de tutorías solicitadas e impartidas. |
| RF-11 | Evaluación posterior a la sesión (nota de 1 a 5 y comentario opcional) y reputación del tutor. |
| RF-12 | Pago simulado asociado a la reserva, según RN-05. |
| RF-13 | Panel de administración mínimo: usuarios, catálogo y retiro de evaluaciones. |

## 5.2 Qué queda fuera, y por qué

| Se excluye | Por qué (Pilar 1 §4) |
| --- | --- |
| Videollamada integrada | La plataforma coordina y agenda; la sesión es presencial o por un enlace externo. Es lo más costoso y no ataca el problema central. |
| Mensajería interna | La nota de la solicitud, los datos de la reserva y los avisos por correo cubren la coordinación necesaria. |
| Pagos con dinero real | El pago se simula y el punto de integración queda documentado para una pasarela real. |
| Datos reales de estudiantes | Se trabaja con datos de prueba durante el desarrollo académico. |
| Integración con sistemas de Duoc UC | No hay una interfaz institucional disponible. El inicio de sesión institucional depende de una autorización de Duoc: se consulta al profesor en el primer reporte (AD-14). |
| Aplicación móvil nativa | La interfaz web adaptable cubre el uso desde el teléfono. |

# 6. Restricciones y supuestos

| Restricción | Qué implica |
| --- | --- |
| Plazo | El desarrollo termina el 8 de noviembre, límite que fijó el profesor el 25-09. Se trabaja en cuatro sprints y el alcance es la única variable ajustable. |
| Equipo de tres personas | Entre 20 y 25 h semanales por persona; desde el 26-09 el plan se hace sobre 25 h. |
| Trabajo fuera del horario laboral | Los tres hacen su práctica profesional con jornada completa: se trabaja de tarde, de noche y los fines de semana. |
| Arquitectura de microservicios exigida | Agrega infraestructura y comunicación entre servicios que no se ve como funcionalidad. |
| Sin presupuesto | Toda herramienta debe tener una alternativa gratuita, incluido el envío de correos. |

Supuestos que se verifican en el sprint 1 (registro único de riesgos y supuestos, Pilar 5):

- S-01. Cada integrante dispone de 20 a 25 h semanales. Es el más frágil: sumado a la práctica, son más de 60 h por semana.

- S-02. El correo institucional permite verificar que alguien pertenece a Duoc UC. Se prueba con una casilla real antes del 04-10.

- S-03. Las mallas son públicas y se pueden transcribir al catálogo.

- S-04. El proyecto se evalúa sobre un despliegue local en contenedores, sin nube. Se pregunta al profesor en el primer reporte.

- S-05. La carrera y el nivel los declara el usuario: sin integración institucional no se pueden verificar, y la reputación completa el mecanismo de confianza.

# 7. Propuesta de valor e innovación

El instructivo del Capstone pide responder tres preguntas sobre la innovación de la solución. Estas son las respuestas del equipo:

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué problema resuelve? | Que la ayuda académica entre estudiantes de Duoc UC existe pero no se encuentra: la plataforma la hace visible, confiable y fácil de agendar. |
| ¿Qué hace diferente a la solución? | - Es una comunidad de pares: una sola cuenta con dos roles, no un servicio de profesores. - La habilitación se apoya en la malla real de la carrera (RN-01): solo se ofrece lo que ya se cursó. - La reputación sale de sesiones realizadas y evaluadas, no de reseñas libres. - El agendamiento por bloques impide dobles reservas: la primera confirmación gana (RN-03). - El pago es opcional y está desacoplado: con tarifa $0, la tutoría es gratuita. |
| ¿Qué valor agrega? | - Al estudiante: encontrar ayuda en minutos, con referencias a la vista. - Al tutor: un lugar donde ofrecer lo que sabe, con su horario, y una reputación que lo respalda. - A la institución: un canal visible y moderado de apoyo entre pares, dentro de su propia comunidad. |

# 8. Cómo se sabrá que el caso quedó resuelto

Cada objetivo específico del Pilar 1 tiene criterios de aceptación que se demuestran sobre el sistema levantado. Si todos se cumplen al congelar el desarrollo, el MVP responde al problema.

| Objetivo específico | Criterios que lo demuestran |
| --- | --- |
| OE1 · Catálogo académico capaz de representar la estructura curricular completa de cualquier carrera, con al menos 3 carreras cargadas. | CA2 |
| OE2 · Registro, autenticación y perfiles con roles de estudiante, tutor y administrador, incluida la regla de habilitación. | CA1 · CA2 · CA7 |
| OE3 · Flujo completo de agendamiento: disponibilidad, búsqueda, solicitud, confirmación o rechazo, cancelación, avisos y registro de la sesión. | CA2 · CA3 · CA4 · CA5 · CA6 · CA9 |
| OE4 · Evaluación posterior a la tutoría y reputación visible por tutor. | CA6 · CA7 |
| OE5 · Arquitectura de microservicios contenerizada con un único punto de entrada. | CA8 |

# 9. Riesgos principales del caso

El registro completo vive en el anexo A del Pilar 5. Estos son los que más pesan sobre el caso tal como está planteado hoy:

| Riesgo | Qué pasaría | Respuesta decidida |
| --- | --- | --- |
| R-01 · Capacidad real bajo lo planificado | La práctica profesional consume las horas comprometidas. | Se ajusta el compromiso el martes y, bajo el 80 %, se aplica el orden de recorte. |
| R-02 · La infraestructura consume el tiempo | Se activó: HU-01 se fusionó el 21-09, primer día del sprint 1. | Lo pendiente pasó a ser lo primero del sprint; ya está resuelto. |
| R-13 · Las mallas cuestan más de lo estimado | El catálogo no alcanza las carreras comprometidas. | Se cierra con 3 carreras en vez de 5. |
| R-14 · El profesor pide quitar los pagos | Habría que retirar un componente a mitad de camino. | La tarifa ya puede ser $0: retirar Pagos es apagar un contenedor. |
| R-15 · Se exige desplegar en la nube | Trabajo de infraestructura no planificado. | Se pregunta en el primer reporte; si se exige, se descuenta del alcance. |
| Plazo adelantado al 8-nov | Holgura cero: cualquier atraso se paga con alcance. | Disparadores de recorte el 18-oct y el 27-oct (replanificación). |

# 10. Conclusión

El caso muestra un problema real y acotado: la ayuda entre estudiantes existe, pero no se encuentra. La plataforma lo ataca por sus causas —visibilidad, confianza y coordinación— con un alcance que cabe en el plazo y que tiene definido de antemano qué se recorta si el tiempo no alcanza. Los documentos siguientes del listado bajan este análisis a la visión del producto, las épicas, las historias y los sprints.