PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Release v0.3 · Sprint 3

Qué entra en la versión v0.3, cómo se publica en main y qué se le informa al profesor

| Ítem del listado | Para los sprints · Release |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.1 (preparado antes del cierre) · 27-09-2026 |
| Estado | Se completa el domingo 1 de noviembre (feriado), al publicar la versión. Los campos entre corchetes se llenan ese día. |
| Se basa en | Pilar 5 v1.5 §5 (flujo de ramas) y §10 (protección de ramas) · replanificación del 25-09 (etiquetas v0.1 a v1.0) |

# 1. Datos de la versión

| Versión | v0.3 · Sprint 3 |
| --- | --- |
| Fecha prevista | domingo 1 de noviembre (feriado) |
| Rama | main (la última versión presentable). Recibe solo fusiones desde develop, por Pull Request. |
| Quién publica | El líder abre y aprueba el Pull Request de develop a main; su segundo es Francisco (Pilar 3 §9). |
| Condiciones | Integración continua en verde y aprobación del líder: main está protegida (Pilar 5 §10.2). |
| Objetivo del sprint | Que un estudiante encuentre un tutor, lo solicite y el tutor confirme con aviso por correo; y que se pueda pagar, cancelar y evaluar, con el programador cerrando las reservas sin intervención. |

# 2. Contenido previsto

| ID | Historia | Criterios | ¿Entra en la versión? |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-37 | Contenedor programador | CA6 | [Sí / No] |
| HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | CA3 | [Sí / No] |
| HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | CA3 | [Sí / No] |
| HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | CA4 | [Sí / No] |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) | CA5 · CA9 | [Sí / No] |
| HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | CA9 | [Sí / No] |
| HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | CA6 | [Sí / No] |
| HU-25 | Evaluación y reputación | CA6 | [Sí / No] |
| HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | CA6 | [Sí / No] |
| HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | CA5 | [Sí / No] |
| HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | CA4 · CA9 | [Sí / No] |
| HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | CA3 · CA4 | [Sí / No] |
| HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | CA6 | [Sí / No] |

Entra solo lo que cumple la definición de Listo. Lo que no alcanzó vuelve al product backlog y se replanifica.

# 3. Notas de la versión

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Nuevo | [completar: qué puede hacer ahora un usuario o el equipo] |
| Cambios | [completar] |
| Correcciones | [completar] |
| Problemas conocidos | [completar: lo que se sabe que falla y cuándo se corrige] |
| Cómo probarlo | Guion de la demostración en S3_6_Sprint_Review.docx. |

# 4. Lista de publicación

- develop levanta completo desde un clon limpio y las pruebas pasan.

- La demostración del cierre se hizo sobre develop.

- Se abre el Pull Request de develop a main, con la integración continua en verde.

- El líder (o Francisco, su segundo) lo aprueba y se fusiona.

- Se crea la etiqueta v0.3 sobre main (sección 5).

- Se actualiza la tabla «Estado del desarrollo» del README.

- El reporte al profesor incluye el enlace a la versión.

# 5. Cómo crear la etiqueta

Hay dos caminos. Cualquiera de los dos lo hace el líder a mano, después de fusionar el Pull Request a main.

### Opción A · desde GitHub (recomendada)

- En el repositorio, entra a Releases y elige «Draft a new release».

- En «Choose a tag» escribe v0.3 y elige «Create new tag: v0.3 on publish». En «Target» deja main.

- Título: «v0.3 · Sprint 3». En la descripción, pega las notas de la sección 3.

- Publica con «Publish release».

### Opción B · desde la terminal

En la carpeta del repositorio, con main al día:

git checkout main

git pull origin main

git tag -a v0.3 -m "v0.3 · Sprint 3"

git push origin v0.3

# 6. Registro de la publicación

| Fecha y hora | [completar] |
| --- | --- |
| Pull Request | [completar: número y enlace] |
| Aprobó | [completar] |
| Etiqueta | v0.3 · [enlace] |
| Informado al profesor | [completar: fecha del correo] |