|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. No cumplí a tiempo con Jira (el profesor lo pidió el 25-09 y lo empezamos el 04-10), con coordinar al equipo desde el inicio del sprint, con los Daily y con el contrato de HU-03, que sigue pendiente. Lo más difícil no fue programar, sino coordinar al equipo. No he revisado ni actualizado la carta Gantt desde que la armamos. Pensé que el asistente de IA que usamos la iba actualizando con los avances del repositorio, y no fue así.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las he enfrentado pésimo. Me han sobrecargado de trabajo en la práctica y no he podido organizar mis tiempos, ni rendir como líder, ni controlar lo que hacen y lo que no hacen mis compañeros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hice el runbook completo, con mis historias y las de Francisco y Damaris. No me costó tanto porque el runbook era paso a paso, y creo que lo técnico quedó bien. La primera versión del código de los PR #5 a #12, con sus pruebas, la generó un asistente de IA a partir de nuestra planificación; yo la ejecuté, la probé paso a paso y la subí, y entra a develop solo con la revisión de un compañero y la integración continua en verde. Para mejorar: ponerme las pilas desde antes y darme cuenta de la importancia que tengo en el grupo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud es si la plataforma va a quedar funcional de aquí al 30 de octubre, y si alguno de mis compañeros va a integrar el pago real o lo voy a tener que hacer yo también.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A estas alturas ya no sé. Si fuera por mí, lo haría todo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Normal. Si les dejo a mis compañeros lo que tienen que hacer, lo hacen, pero se toman demasiado tiempo o no me piden más tareas.